# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

# Honneur – Fraternité - Justice

### MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

### Unité de Coordination du Projet de Renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe de Boulanouar

Plan Annuel des Marchés actualisé en date du lundi 17 mai 2021

| Objet de la consultation |  | Imputation budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investissement | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
| Travaux d’exécution de dix forages de production d’eau dans la région de Boulenouar |  | FADES/BCI | Marché | DAO | Mai 2021 | Juillet 2021 |
| Contrôle des travaux de Boulanouar et système de télégestion - lot n° 2 et de réhabilitation et de renforcement de réseau de distribution de Nouadhibou – lot 3 |  | FADES/BCI | Marché | Manifestation d’intérêt | Mai 2021 | Juillet 2021 |
| Contrôle des travaux de nouvelles infrastructures d’aep de Nouadhibou (réalisation de la nouvelle conduite d’adduction dn 800 mm de Boulanouar a Nouadhibou et la création d’un nouveau pole de distribution à Nouadhibou) - lot n° 4 |  | FADES/BCI | Marché | Manifestation d’intérêt | Mai 2021 | Juillet 2021 |
| Travaux de Boulanouar et système de télégestion - lot n° 2 |  | FADES/BCI | Marché | DAO | Septembre 2021 | Novembre 2021 |
| Travaux de réhabilitation et de renforcement de réseau de distribution de Nouadhibou – lot 3 |  | FADES/BCI | Marché | DAO | Septembre 2021 | Novembre 2021 |
| Réalisation de la nouvelle conduite d’adduction dn 800 mm de Boulanouar à Nouadhibou et la création d’un nouveau pole de distribution à Nouadhibou - lot n° 4 |  | FADES/BCI | Marché | DAO | Mars 2021 | Mai 2021 |
| Appui institutionnel |  | FADES/BCI | Contrat/Marché | Manifestation d’intérêt/ SBQC / DAOI | Juin 2021 | Juillet 2021 |