**République Islamique de Mauritanie**

**Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement**

**Unité de Gestion du Projet de Renforcement du Système de l’Alimentation en Eau Potable de la ville de Nouadhibou à partir de Boulenouar (UGPRN**)

**Plan Annuel d’Achats (PAA) 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objet de la consultation** | **Imputation budgétaire** | **Type de contrat** | **Mode de sélection** | **Date prévisionnelle de lancement** | **Date prévisionnelle d’attribution** |
| **Investissement** | **Fonctionnement** |
| Etude, Contrôle et suivi des travaux de réhabilitation du système d’alimentation en électricité des forages existants et sécurisation de l’alimentation des nouveaux forages dans la zone de Boulenouar |  | FADES/Etat | Prestation intellectuelle  | DP | Juin 2022 | octobre 2022 |
| Etude environnementale et protection des ouvrages du projet |  | FADES/Etat | Prestation intellectuelle / travaux | DP/CF | Juin 2022 | Octobre 2022 |
| Audit/suivi évaluation |  | FADES/Etat | Prestation intellectuelle  | DP | Juin 2022 | Juillet 2022 |
| Déminage de la zone du projet (champ captant et conduite) |  | FADES/Etat | Prestation intellectuelle / travaux | DP | Juin 2022 | Juillet 2022 |
| Elaboration des DAOs |  | FADES/Etat | Prestation intellectuelle  | DP | Juin 2022 | Juillet 2022 |
| Etudes géophysiques et hydrogéologiques/ expertises/consultations |  | FADES/Etat | Prestation intellectuelle  | DP | Juillet 2022 | Août 2022 |
| Matériel informatique des Bureaux du siège de Nouadhibou et de la DRHA |  | FADES/Etat | fourniture | CF | Août2022 | Septembre 2022 |
| Acquisition de matériel de laboratoire et suivi de la nappe de Boulenouar/formation |  | FADES/Etat | fourniture | CF | Août2022 | octobre 2022 |
| Acquisition de logiciels et programmes  |  | FADES/Etat | fourniture | CF | Août2022 | Octobre 2022 |
| Fourniture de bureau et autres |  | FADES/Etat | fourniture | CF | Juillet 2022 |  Octobre 2022 |
| Formation, Renforcement des capacités des ingénieurs + Voyages d’études  |  | Etat | Prestation intellectuelle  | DP | Juin 2022 | Août 2022 |
| Formation sur la comptabilité et gestion |  | Etat | Prestation intellectuelle  | DP | Juin 2022 | Août 2022 |
| Formation sur la passation des marchées |  | Etat | Prestation intellectuelle  | DP | Juin 2022 | Août 2022 |
| Formation sur l’archivage électroniques et secrétariat |  | Etat | Prestation intellectuelle  | DP | Juin 2022 | Août 2022 |

***Précisions à apporter :***

**a-** que le plan prévisionnel est indicatif,

**b-** que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l’Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

**c-** adresse du CIAIS : lot 303, ilot C résidentielle TVZ, Nouakchott, Tél +222 28 22 33 16 fax +222 45 25 74 00, Email : ciais\_pnrn.mha@yaho.com

**Le coordinateur**

**Wedadi BOILIL**