**République Islamique de Mauritanie**

**MINISTERE DE L’EVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)**

**Projet Régional de Résilience aux Changements Climatiques des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA/MAURITANIE)**

**PLAN ANNUEL PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET WACA POUR L’ANNEE 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf.** | **Réalisations envisagées** | **Source**  **de financement** | **Types de marchés** | **Modes de passation** | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Dates prévues de démarrage des prestations** | **Dates prévues d’achèvement des prestations** |
|  | | | | | | | | |
| **01** | **Acquisition d’équipements de GPS, appareils photos, jumelles, matraques, bottes de sécurité pour le Bureau de Surveillance du littoral** | **IDA** | **Fourniture** | **CF** | **03 Octobre 2022** | **31 Octobre 2022** | **07 Novembre 2022** | **31 Décembre 2022** |
| **02** | **Recruter un expert en appui au volet communication / Cabinet de la Ministre (MEDD)** | **IDA** | **Prestations Intellectuelles** | **SCI** | **25 Octobre 2022** | **30 Novembre 2022** | **15 décembre 2022** | **15 Avril 2023** |
| **03** | **Un expert juriste en appui à la Direction Réglementaire et des Accords Multilatéraux (DIRAM)** | **IDA** | **Prestations Intellectuelles** | **SCI** | **10 Octobre 2022** | **30 Novembre 2022** | **05 décembre 2022** | **05 Mars 2023** |
| ***04*** | **Recrutement d'un Cabinet d’audit chargé des Audits des états financiers du Projet WACA-MR pour les exercices 2022-2023** | ***IDA*** | **Prestations Intellectuelles** | ***SMC*** | ***20 Septembre 2022*** | ***20 Février 2023*** | ***05 Mars 2023*** | ***30 Juin 2024*** |
| **05** | **Recrutement d’un Consultant Individuel pour le Site Web du Projet** | **IDA** | **Prestations Intellectuelles** | **SCI** | **10 Octobre 2022** | **30 Novembre 2022** | **05 décembre 2022** | **05 Mars 2023** |
| ***06*** | ***Recrutement d’une ONG pour le* Suivi des SPS/AGRs pour la commune de Nouadhibou** | ***IDA*** | ***Prestations Intellectuelles*** | ***SQC*** | ***05 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2023*** | ***20 Novembre 2022*** | ***25 Février 2023*** |
| ***07*** | ***Recrutement d’une ONG pour le* Suivi des SPS/AGRs pour la commune de Chami** | ***IDA*** | ***Prestations Intellectuelles*** | ***SQC*** | ***05 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2023*** | ***20 Novembre 2022*** | ***25 Février 2023*** |
| ***08*** | ***Recrutement d’une ONG pour le* Suivi des SPS/AGRs pour la commune de Keurmecen** | ***IDA*** | ***Prestations Intellectuelles*** | ***SQC*** | ***05 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2023*** | ***20 Novembre 2022*** | ***25 Février 2023*** |
| ***09*** | ***Recrutement d’une ONG pour le* Suivi des SPS/AGRs pour la commune de Tiguinte** | ***IDA*** | ***Prestations Intellectuelles*** | ***SQC*** | ***05 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2023*** | ***20 Novembre 2022*** | ***25 Février 2023*** |
| ***10*** | ***Recrutement d’une ONG pour le* Suivi des SPS/AGRs pour la commune de Benichab** | ***IDA*** | ***Prestations Intellectuelles*** | ***SQC*** | ***05 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2023*** | ***20 Novembre 2022*** | ***25 Février 2023*** |
| ***11*** | ***Recrutement d’un consultant individuel pour*  L’élaboration du plan d’engagement des parties prenante** | ***IDA*** | ***Prestations Intellectuelles*** | ***SCI*** | ***05 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2022*** | ***20 Novembre 2022*** | ***30 Mars 2023*** |
| ***12*** | **Traduction, multiplication et mise à disposition des outils (référentiel et fiches) en arabe et français** | ***IDA*** | ***Services autres que services des consultants*** | ***CF*** | ***15 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2022*** | ***20 Novembre 2022*** | ***31 Janvier 2023*** |
| ***13*** | ***Recrutement d’un Assistant Administratif et Financier pour le Projet WACA-MR*** | ***IDA*** | ***Prestations Intellectuelles*** | ***SCI*** | ***15 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2022*** | ***20 Novembre 2022*** | ***31 Janvier 2023*** |
| ***14*** | ***Recrutement d’un Secrétaire de Direction pour le Projet WACA-MR*** | ***IDA*** | ***Prestations Intellectuelles*** | ***SCI*** | ***15 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2022*** | ***20 Novembre 2022*** | ***31 Janvier 2023*** |
| ***15*** | **Achat de mobilier et matériel de bureau pour l'Unité de Gestion du Projet WACA-MR** | ***IDA*** | ***Fournitures*** | ***CF*** | ***15 Octobre 2022*** | ***10 Novembre 2022*** | ***20 Novembre 2022*** | ***31 Décembre 2022*** |

Les postulants éventuels aux appels à la concurrence qui y sont annoncés, sont priés de manifester dès à présent par écrit leur intérêt pour les contrats envisagés, en transmettant leur dossier de présentation et leurs coordonnées complètes (téléphone, e-mail), au Projet WACA-Mauritanie.

**DAON** : Dossier d’Appel d’Offres National

CF: Consultation de Fournisseurs

SMC : Sélection au Moindre Cout

*SQC : Sélection Fondée sur les qualifications de Consultants*

**Le Coordinateur**

**Mohamed Lemine BABA**