CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM)                                                19 avril 2024

| Réalisations envisagées | Service ou Direction Maître d’Ouvrage | Imputation budgétaire | Type de contrat | Mode de Passation | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d’attribution | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquisition et Mise en Service des Equipements Informatiques pour la Modernisation du Site Central de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) | CNAM | Budget CNAM | Contrat de fournitures | AOIN Marché Public | Avril 2024 | juin 2024 | Juin 2024 | Août 2024 |
| Développement et mise en service d’un système intégré pour la gestion de l’assurance maladie au profit de la CNAM | CNAM | Budget CNAM | Contrat de fournitures | AOIN Marché Public | Mai 2024 | juillet 2024 | juillet 2024 | septembre 2024 |
| Travaux de construction d’une Agence de la CNAM à Kiffa | CNAM | Budget CNAM | Contrat de travaux | AON Marché Public | juin 2024 | Août 2024 | septembre 2024 | mai 2025 |

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES (PPM) POUR L’ANNEE 2024

Le Directeur Général de la CNAM