PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - PPM

Année 2022

| Référence | Réalisations Envisagées | Service ou Direction Maitre d’Ouvrage | Source de Financement | Type de Marché | Mode de Passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue d’achèvement | Durée d’exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01/T/LNTP/CPMP/2022 | Fourniture de trois véhicules Pickup double cabine pour la mission de contrôle & Suivi de la voirie de Nouakchott | Direction LNTP | Budget Etat | Fourniture | AON | 05/07/2022 | Attribué | Attribué | 14/01/2023 |
| 01/S/LNTP/CPMP/2022 | Location de véhicules pour la construction de la route RN3-Nebaghia | Direction LNTP | Budget Etat | Service | Consultation simplifiée | 28/11/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2023 | 12 Mois |
| 02/S/LNTP/CPMP/2022 | Location de véhicules pour la construction de la voirie Aioun, Kiffa Atar et Tidjikja | Direction LNTP | Budget Etat | Service | Consultation simplifiée | 28/11/2022 | 19/12/2022 | 19/10/2023 | 10 Mois |
| 03/S/LNTP/CPMP/2022 | Location de véhicules pour la construction de la voirie Aleg, Maghta Lahjar et Rosso | Direction LNTP | Budget Etat | Service | Consultation simplifiée | 28/11/2022 | 19/12/2022 | 19/10/2023 | 10 Mois |
| 04/S/LNTP/CPMP/2022 | Contrat de Location de Matériel de Topographie | Direction LNTP | Budget Etat | Service | Entente Directe | 15/12/2022 | 22/12/2022 | 22/12/2023 | 12 mois |
| 05/S/LNTP/CPMP/2022 | Fourniture de matériel Laboratoire pour le siège et les antennes | Direction LNTP | Budget Etat | Fourniture | AON | 23/01/2023 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 31 JOURS |
| 06/S/LNTP/CPMP/2022 | Fourniture de moyen de transport (acquisition de 6 véhicules pick-up double cabine) | Direction LNTP | Budget Etat | Fourniture | AON | 23/01/2023 | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 31 JOURS |
| 07/S/LNTP/CPMP/2022 | Fourniture de matériel Informatique et mobilier du bureau | Direction LNTP | Budget Etat | Fourniture | AON | 23/01/2023 | 06/03/023 | 06/04/2023 | 31 JOURS |

Nouakchott, le 01/12/2022

La Directrice Générale

Irabiha Abdel Wedoud