REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

HONNEUR – FRATERNITE- JUSTICE

MINSITERE DE PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME

MARCHE AU POISSON DE NOUAKCHOTT (MPN)

Juin 2022

**PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU MPN ACTUALISE POUR L’ANNEE 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisation envisagée** | **Service ou Direction Maitre d’ouvrage** | **Source financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Date prévue du lancement** | **Date prévue d’attribution** | **Date prévue**  **de démarrage** | **Date prévue**  **d’achèvement** | **Cout estimatif**  **en MRU** |
| 01 | Collecte et évacuation des ordures du MPN | MPN | MPN | Travaux | AON | Septembre 2022 | Septembre 2022 | Novembre 2022 | Novembre 2023 |  |
| 02 | Construction d’une halle pour le petit pélagiques consommables | MPN | FADESS | Travaux | AON | Mai 2022 | Mai 2022 | Aout 2022 | Aout 2023 |  |
| 03 | Construction d'une halle aux poissons | MPN | PROPEP | Travaux | AON | Juillet 2022 | Aout 2022 | Septembre 2022 | Aout 2023 |  |

Directeur Général