REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

HONNEUR – FRATERNITE- JUSTICE

MINSITERE DE PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME

MARCHE AU POISSON DE NOUAKCHOTT (MPN)

Juin 2022

**PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU MPN ACTUALISE POUR L’ANNEE 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisation envisagée**  | **Service ou Direction Maitre d’ouvrage**  | **Source financement**  | **Type de marché**  | **Mode de passation**  | **Date prévue du lancement**  | **Date prévue d’attribution**  | **Date prévue****de démarrage**  | **Date prévue****d’achèvement**  | **Cout estimatif****en MRU**  |
| 01 | Collecte et évacuation des ordures du MPN | MPN | MPN | Travaux | AON | Septembre 2022 | Septembre 2022 | Novembre 2022 | Novembre 2023 |  |
| 02 | Construction d’une halle pour le petit pélagiques consommables | MPN | FADESS | Travaux | AON | Mai 2022 | Mai 2022 | Aout 2022 | Aout 2023 |  |
| 03 | Construction d'une halle aux poissons | MPN | PROPEP | Travaux | AON | Juillet 2022 | Aout 2022 | Septembre 2022 | Aout 2023 |  |

Directeur Général