REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

HONNEUR – FRATERNITE- JUSTICE

MINSITERE DE PECHE ET DE L’ECONOMIE MARITIME

MARCHE AU POISSON DE NOUAKCHOTT (MPN)

Novembre 2022

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DU MPN ACTUALISE POUR L’ANNEE 2022

Réf	Réalisation envisagée	Service ou Direction Maitre d’ouvrage	Source financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue du lancement	Date prévue d’attribution	Date prévue De démarrage	Date prévue D’achèvement	Cout estimatif En MRU
01	Collecte et évacuation des ordures du MPN	MPN	MPN	Travaux	AON	Septembre 2022	Septembre 2022	Novembre 2022	Novembre 2023
02	Construction d’une halle pour le petit pélagiques consommables	MPN	FADESS	Travaux	AOI	Mai 2022	Mai 2022	Aout 2022	Aout 2023
03	Construction d'une halle aux poissons	MPN	PROPEP	Travaux	AON	Juillet 2022	Aout 2022	Septembre 2022	Aout 2023
04	Fourniture deux voiture pour le PCA et DG	MPN	MPN	Fourniture	AON	Septembre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022	Octobre 2022
05	Travaux de réhabilitation des Bâtiment du MP N	MPN	MPN	Travaux	AON	Décembre 2022	Janvier 2023	Janvier 2023	Aout 2023
06	Suivi Travaux Construction d’une halle aux Poisson	MPN	MPN	Prestation Intellectuel	AMI	Novembre 2022	Décembre 2022	Décembre 2022	Juin 2023
07	Travaux d’Aménagement et de mise à niveau des espaces du parking et de la Fourrière	MPN	MPN	Travaux	AON	Novembre 2022	Décembre 2022	Décembre 2022	Juin 2023
08	Suivi Travaux Construction d’une halle aux Poisson	MPN	MPN	Prestation Intellectuel	AMI	Novembre 2022	Décembre 2022	Décembre 2022	Aout 2023

Directeur Général