REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINSTERE DU PETROLE DES MINES ET DE L’ENERGIE

**PROJECT D’APPUI AUX NEGOCIATIONS DES PROJETS GAZIERS ET RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES (P163563)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 (révision (2)\_ 12/07/2022)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Service ou**  **Direction Maître d’ouvrage** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Date prévue de**  **Lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue**  **D’attribution du contrat** | **Date prévue**  **De démarrage des prestations** | **Date prévue D’achèvement des prestations** | **Commentaires** |
| 1 | Recrutement d'un Cabinet de Conseil stratégique pour la mise en place d’une zone de services dédiée aux hydrocarbures | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | QC | 26/05/2021 | 26/08/2021 | 02/09/2021 | 22/09/2022 | Procédure en cours |
| 2 | Recrutement d’un Consultant pour l'élaboration d’un système de conduite des activités des projets pétroliers et gaziers | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | QC | 20/05/2021 | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 21/08/2022 | Procédure en cours |
| 3 | Acquisition d’un ERP pour la SMH | SMH | Banque Mondiale (100% Don IDA | Fourniture | AOI | 07/06/2021 | 07/02/2022 | 15/02/2022 | 15/05/2022 | Procédure en cours |
| 4 | Acquisition d’un Logiciel de modélisation des coûts d'ingénierie pour le MPME | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Fourniture | Entente  Directe | 15/11/2021 | 30/12/2021 | 05/02/2022 | 05/05/2022 | Procédure en cours |
| 5 | Acquisition d’outils de modélisation et de simulation de réservoirs | SMH | Banque Mondiale (100% Don IDA | Fourniture | Entente  Directe | 15/11/2021 | 30/12/2021 | 05/02/2022 | 05/05/2022 | Procédure en cours |
| 6 | Acquisition d’outils de modélisation et de simulation de réservoir, de hardwares associés, y compris un serveur NAS de stockage et d'une PF de visualisation et interprétation de données pétrolières | MPME/  SMH | Banque Mondiale (100% Don IDA | Fourniture | Entente  Directe | 07/12/2021 | 07/01/2022 | 15/02/2022 | 15/07/2022 | Procédure en cours |
| 7 | Développement de portails informatiques pour le MPME |  | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | QC | 28/06/2022 | 28/09/2022 | 05/10/2022 | 22/01/2023 |  |
| 8 | Accompagnement métier de la SMH pour la mise en place d'une Plateforme Modélisation | SMH | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | SFQC | 09/02/2022 | 08/05/2022 | 15/05/2022 | 15/09/2022 |  |
| 9 | Recrutement d'un consultant firme pour la mise en place d’un système GED pour le PADG et la Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | QC | 27/06/2022 | 25/11/2022 | 26/12/2022 | 22/06/2023 |  |
| 10 | Acquisition d’équipements informatique pour le MPME | MPME | Banque Mondiale (100% Don IDA | Fourniture | AON | 15/11/2022 | 15/03/2023 | 30/03/2022 | 30/05/2023 |  |
| 11 | Recrutement d’un consultant firme pour l’assistance et le conseil pour la primo notation de la République Islamique de Mauritanie | MAEPSP | Banque Mondiale (100% Don IDA | Prestation intellectuelle | QC | 28/06/2022 | 28/09/2022 | 15/10/2022 | 15/02/2023 |  |
| **12** | **Recrutement d’un consultant firme pour le renforcement des capacités du Ministère de l’Environnement et Développement Durable dans le domaine de l'évaluation et du suivi environnemental et social des projets gaziers et pétroliers** | **MEDD** | **Banque Mondiale (100% Don IDA** | **Prestation intellectuelle** | **SFQC** | **25/07/2022** | **28/10/2022** | **15/11/2022** | **20/05/2023** |  |
| **13** | **Recrutement d'un Consultant pour Le développement d’un Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) pour le Ministère de Pétrole, des Mines et de l’Energie (MPME)** | **MPME** | **Banque Mondiale (100% Don IDA** | **Prestation intellectuelle** | **QC** | **25/07/2022** | **20/10/2022** | **10/11/2022** | **10/06/2023** |  |

**Le Coordonnateur**

**Amanatoullah AHMED**