Région de Nouakchott

تحيين المخطط التوقعي للصفقات العمومية - اكتوبر2022

ACTUALISATION DU PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES –Décembre 2022

| المبلغ ، مقدر بالأوقية الجديدة Montant estimés en MRU | التاريخ المتوقع لاكتمال الخدمات Date prévue d’achèvement des prestations | التاريخ المتوقع لانطلاق الخدمة Date prévue de démarrage des prestations | التاريخ المتوقع لمنح العقد Date prévue d’attribution du contrat | التاريخ المتوقع لإطلاق إجراء الانتقاء Date prévue de lancement de la procédure de sélection | نوعية الإبرام Mode de passation | نوعية الصفقة Type de marché | مصدر التمويل Source de financement | الانجازات المستهدفة Réalisations envisagées | المرجع Réf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | يوليو2022 Juillet 2022 | يوليو 2022 Juillet 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune de Toujounine |  |
| 18.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | يوليو 2022 Juillet 2022 | يوليو 2022 Juillet 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح( عدة مقاسم) Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتجهيزات اجتماعية وثقافية Travaux d’équipements socioculturels |  |
| 12.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل مراكز للصحة Travaux de construction et/ou réhabilitation des centres de santé |  |
| 24.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال بناء و / أو إعادة تأهيل منشآت تعليمية Travaux de construction et/ou réhabilitation de deux infrastructures éducatives |  |
| 9.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | بناء منشأة نموذجية خاضعة لمعايير التنمية المستدامة Construction d'un bâtiment pilote durable |  |
| 14.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | خدمات متعلقة بتنظيم أسواق أسبوعية و / أو وخدمات متعلقة بتنظيم معارض مؤقتة Prestations relatives à l’Organisation des marchés hebdomadaires et/ou des foires périodique |  |
| 20.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئة على مستوى شاطئ البحر بانواكشوط Travaux d’Aménagement auniveau du littoral de Nouakchott |  |
| 40.000.000 | أغسطس 2022 Août 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال الطرق و تهيئة حفر على مستوى مركز الطمر الفني Travaux relatifs à la voirie et l’aménagement des alvéoles au niveau du CET |  |
| 68.000.000 | اكتو بر 2022 Octobre 2022 | مايو2022 Mai 2022 | مايو2022 Mai 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations |  |
| 18.000.000 | اكتو بر 2022 Octobre 2022 | مايو2022 Mai 2022 | مايو2022 Mai 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | توريدات (صفقة طلبية) Fourniture (marché à commandes) | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | مواد صيانة سيارات و آليات Produit d’entretien des véhicules et engins |  |
| 10.000.000 | يونيو 2022 Juin 2022 | أغسطس 2022 Août2022 | أغسطس 2022 Août2022 | مايو 2022 Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بالطرق Travaux de voirie |  |
| 10.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août2022 | أغسطس 2022 Août2022 | مايو 2022 Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بالبنية التحتية و الكهرباء Travaux d'infrastructures hydrauliques et électriques |  |
| 12.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | ابريل 2022 avril 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين Lausanne –Région de Nouakchott-AIM | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين/ Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune de Toujounine |  |
| 10.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | مايو 2022 Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئةالساحات الخضراء و التشجير الحضري Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain |  |
| 24.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | مايو 2022 Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال الإنارة العمومية Travaux de réseau d'Eclairage Public |  |
| 10.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | مايو 2022 Mai2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال متعلقةبشبكةالصرف الصحي Travaux de réseau d'Assainissement |  |
| 15.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | يونيو 2022 Juin 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال اخرى Autres Travaux |  |
| 20.000.000 | يونيو2023 Juin 2023 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | استصلاحات حضرية، صرف صحي و تهيئة و أشغال أخرى Aménagement urbain, Assainissement, réhabilitation, construction et autres travaux |  |
| 50.000.000 | فبراير 2023 Février 2023 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | توريدات Fourniture | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | شراء سيارات ( مقسم 1 ) و شاحنات وصهاريج ( مقسم 2 )و شراء آليات و اقتناء لوازم للأشغال ( مقسم 3) Achat de véhicules (lot1) et camions (lot 2) et acquisition des engins et matériel de travaux (lot 3) |  |
| 9.000.000 | فبراير 2023 Février 2023 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | توريدات Fourniture | جهة نواكشوط Région de Nouakchot | شراء مبيدات Achat de pesticides |  |
| 12.000.000 | مارس 2023 Mars | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune deToujounine |  |
| 16.000.000 | سبتمبر 2024 Septembre 2023 | سبتمبر 2022 Septembre 2022 | سبتمبر 2022 Septembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | خدمات Services | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | إيجار آليات لمركز الطمر الفني Location des engins pour le CET |  |
| 9.000.000 | مارس 2023 Mars 2023 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres s ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئة الساحات الخضراء و التشجير الحضري Travaux d'aménagement des espaces verts et reboisement urbain |  |
| 11.000.000 | مارس 2023 Mars 2023 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | جهة نواكشوط Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتهيئة مركز الطمر الفني (مقسم السور المحيط ومقسم تهيئة المباني ومقسم التغطية النهائية للحفر قيد الاستغلال ) Travaux d'aménagement relatifs au centre d’enfouissement technique (lot : clôture, lot : Réhabilitation desbâtiments et lot : couverture finale des alvéoles en cours d’exploitation |  |
| 12.000.000 | مارس 2023 Mars2023 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أغسطس 2022 Août 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune deToujounine deux(2) |  |
| 105.000.000 | ابريل 2023 Avril 2023 | سبتمبر2022 Septembre 2022 | سبتمبر2022 Septembre 2022 | سبتمبر2022 Septembre 2022 | التفاهم المباشر Entente directe | أشغال Travaux | ميزانية جهة انواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | أشغال تهيئة على مستوى مركز الطمر الفني Travaux d’aménagement des alvéoles au niveau du C.E.T et autres travaux |  |
| 2.000.000 |  | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء الأدوية للصيدلية الجهوية Achat de médicament pour la pharmacie régionale |  |
| 4.500.000 | Février 2023 فبراير 2023 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | ااستدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | بناء خزان مائي لصالح مركز الطمر الفني بتيفريت Construction d’une réserve d’eau semi-enterrée et château d’eau au sein du CETTivirit |  |
| 24.000.000 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | ديسمبر 2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | لوزان / جهة نواكشوط والمنظمة الدولية للعمد لفرانكفونيين Lausanne –Région de Nouakchott-AIMF | توسعة شبكة الماء الشروب ب 30 كلم / ببلديةتوجونيين Extension de 30 km du réseau d’eau potable /Commune de Toujounine deux LOTS |  |
| 0005.000. | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | اكتوبر 2022 octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسة متعلقة بإنشاء نصب تذكاري Etude relative à la réalisation d’un Monument |  |
| 2.200.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | اكتوبر 2022 octobre 2022 | ااستدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | اصلاح و طلاء و تجهيز بعض سيارات جهة انواكشوط Tôlerie, Peinture et Tapisserie des Voitures de la Région de Nouakchott |  |
| 0006.500. | يناير 2023 Janvier 2023 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بفك العزلة Travaux du désenclavement |  |
| 0004.000. | ديسمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات استقبال Frais de réception |  |
| 000.0007. | ديسمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء مواد غذائية متعلق بتسييير مطعم جهة انواكشوط Achat des aliments relatif à la restauration |  |
| 000.0005. | مارس 2023 Mars 2023 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | عقد خدمات متعلق بتسييير مطعم جهة انواكشوط Prestation de service relative au fonctionnement du Restaurant de la Région de Nouakchott |  |
| 000.0007. | يناير 2023 Janvier 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء صهاريج Achat de Citernes |  |
| 00.0002.5 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | كتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تشجير مقطع على طريق المطار Reboisement d’un tronçon de la route de l’aéroport |  |
| 00.0007.8 | Avril 2023 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | كتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres ouvert | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة الساحات الحضرية Aménagement des espaces urbains |  |
| 800.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | كتوبر2022 Octobre 2022 | اختيارالاستشاريينالفردين Sélection du consultant individuel ( SCI | خدمات ذهنية Prestation Intellectuelle | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | استشارة ذهنية متعلقة بإنشاء تطبيق معلوماتي Consultation intellectuelle relative à la réalisation d’une application informatique |  |
| 5.000.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | كتوبر2022 Octobre 2022 | ااستدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء مبيدات Achat de pesticides |  |
| 3.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | كتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسة متعلقة بتهيئة الحدائق العامة Etude relatif à l’aménagement des Parcs publics |  |
| 1.000.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | كتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | لوحات ومؤشرات تعريفية بمكاتب وإدارات جهة نواكشوط Plaques et Panneaux d’identification des bureaux et des administrations de la Région de Nouakchott |  |
| 4.000.000 | مارس 2023 Mars 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres s | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بشبكة الماء الشروب Travaux de réseau d'Eau |  |
| 1.000.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | التفاهم المباشر Entente direct | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | sالمحروقات /قصاصات Fourniture de carburant sous forme de carnet e Ticket |  |
| 4.000.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | إصلاح سيارات Reparation des véhicules |  |
| 1.500.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | توريدات متعلقة بمكاتب جهة نواكشوط Fourniture de bureau |  |
| 5.000.000 | فبراير 2023 Février 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | ا استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | إعادة تأهيل متعلقة بمقر جهة نواكشوط Réhabilitation au niveau du siège de la région de Nouakchott |  |
| 2.000.000 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | اختيارالاستشاريينالفردين Sélection du consultant individuel ( SCI | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات ذهنية متعلقة بالاستجابة لطلبات تمويل من طرف المانحين Prestation intellectuelle relative aux réponses aux appels à candidature |  |
| 1.800.000 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء مواد غذائية Achat de Produits d’alimentation |  |
| 4.500.000 | ابريل 2023 Avril 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة ملتقيات الطرف Réhabitation des carrefours |  |
| 3.500.000 | مارس 2023 Mars 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | شراء النباتات Achats de plantes |  |
| 1.400.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية الدولة و جهة نواكشوط Budget Etat-RN | تكاليف المطابع Fraisd'imprimerie |  |
| 1.000.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | لوازم معلوماتية/ شراء وتركيب كاميرات المراقبة Matériels informatique/ Achats et installations des cameras de surveillance |  |
| 950.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | توريدات متعلقة بلوحات تسمية الشوارع و ترقيم المباني لمدينة انواكشوط Fourniture et pose de plaques de de rue numéro de porte pour adressage de Nouakchott |  |
| 700.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | صيانة أدوات وأثاث المكاتب Entretien matériel et mobilier de bureau |  |
| 600.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | كهرباء مباني جهة نواكشوط Électricité Bâtiments de la Région de Nouakchott |  |
| 1.000.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | اختيارالاستشاريينالفردين Sélection du consultant individuel ( SCI | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسة متعلقة باستيراتيجية وخطة عمل خاصة بترقية ودعم الاستثمارات التجارية والصناعية والسياحية على مستوى الجهة Elaboration d’une Stratégie et plan d'action pour la promotion de l'encouragement des investissements commerciaux, industriels et touristiques dans la région |  |
| 1.000.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | اختيارالاستشاريينالفردين Sélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسة تفصيلية لمشروع التأقلم مع التغيرات المناخية على مستوى الساحل وذلك عبر السياحة Elaboration d’une Etude détaillée du projet d'adaptation au changement climatique du littoral par le tourisme |  |
| 1.000.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | اختيارالاستشاريينالفردين Sélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسة تفصيلية لمشروع خاص بالتغذية و جعل المدينة خضراء Elaboration d’une Etude détaillée du projet nourrir et verdir la ville |  |
| 1.000.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | اختيارالاستشاريينالفردين Sélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسة من أجل وضع استراتيجية خاصة بالسياحة على مستوى نواكشوط Elaboration d'une stratégie de promotion du tourisme à Nouakchott |  |
| 5.000.000 | مارس 2023 Mars 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | طريقة التكلفة الأقل SMC | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | وضع برنامج جهوي متعلق بالدمج والتكوين المهني Mise en place d'un programme régional d'insertion et de formation professionnels |  |
| 1.000.000 | Février 2023 فبراير 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | Qualifications des candidats | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسة تبين احتياجات متعلقة بإعادة تأهيل وصيانة المنشئات الصحية Etude des besoins en réhabilitation, équipements, entretien et maintenance des structures de santé |  |
| 1.400.000 | مارس 2023 Mars | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | تاهل المرشحينQualifications descandidats | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسة تبين احتياجات متعلقة بإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية الخاصة بالشباب والرياضة و الترفيه Etude des besoins en réhabilitation, équipements, entretien et maintenance des infrastructures de jeunesse, sport et loisirs |  |
| 0.0003.50 | مارس 2023 Mars | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة ملتقيات الطرف Aménagements des carrefours |  |
| 2.000.000 | فبراير 2023 Février 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | ترميم مباني مركز الطمر الفني بتفريت Réhabilitation des bâtiments au niveau CET |  |
| 4.000.000 | فبراير 2023 Février 2023 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | ردم النفايات و تشجيرها على مستوى مركز الطمر الفنيبتفريت Couverture finale des alvéoles et son reboisement au niveau CET |  |
| 4.500.000 | فبراير 2023 Février 2023 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تأجير شاحنات وآليات لصالح مركز الطمر الفني بتفريت Location camions et engins pour CET |  |
| 2.000.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | دجمبر2022 Décembre 2022 | دجمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة30 مشارك على مستوى جهة نواكشوط ( توفير السكن والطعام والنقل ) Organisation d'un séminaire international de 30 participants à la Région (hébergement, restauration, dîner, déplacement,) |  |
| 7.500.000 | مارس 2023 Mars 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | اشغال تهيئة ساحات عمومية Travaux d’aménagement de Parcs |  |
| 1.000.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | توريدات لصالح مرآب جهة نواكشوط Fourniture du garage |  |
| 4.000.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | إصلاح سيارات Reparation des vehicles |  |
| 0002.200. | دجمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | ا استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء مواد الصيانة Achat de Produitsd’entretient |  |
| 1.100.000 | يناير 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة ساحات عمومية Aménagement de places publiques |  |
| 4.200.000 | مارس 2023 Mars | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تأجير آليات ولوازم فنية Location Engins et matériels techniques |  |
| 900.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة مقابر Aménagement de cimetières |  |
| 0009.000. | إبريل 2023 Avril 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres s ouvert | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | توريدات مخبرية لمصلحة مؤسسات التعليم الثانوي Fourniture Labo pour les établissements secondaires |  |
| 7.000 000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء تجهيزات متعلقة بالصحة Achat équipements médicaux |  |
| 1.000.000 | مارس 2023 Mars 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة ملتقيات الطرف Réhabilitation des carrefours |  |
| 1.400.000 | مارس 2023 Mars 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة ساحات وشبابيك وأعمد Réhabilitation des parcs, Grilles, poteaux etc…. |  |
| 1.000.000 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات متعلقة بحملات مكافحة البعوض Prestation relative aux campagnes pour la lutte contre les moustiques |  |
| 1.000.000 | فبراير 2023 | دجمبر2022 Décembre 2022 | دجمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | الاختيار على أساس كفاءة الاستشارية Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants ( SFQC) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسة متعلقة بمخطط المناخ لمدينةانواكشوط Elaboration d’un plan climat pour la ville de Nouakchott |  |
| 1 300 000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | أكتوبر2022 Octobre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | توريدات متعلقة بحملات مكافحة البعوض Fourniture relative aux campagnes pour la lutte contre les moustiques |  |
| 4.000.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تجهيز حواجز أمنية Confection des barrières de sécurités |  |
| 1.300.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات service | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | صيانة الممتلكات المتعلقة بالتشجير الحضري Maintenance du patrimoine arboricole urbain |  |
| 6.500 000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارةمبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | Travaux de réseau d’irrigation pour les parcelles agricoles privées à PK 17 Route Nouakchott-Rosso أشغال متعلقة بشبكة الــَري الزراعي على مستوى عند الكيلومتر 17 على طريق روصو |  |
| 10 000 000 | إيرسل 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارةمبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | أشغال Travaux | أشغال متعلقة بمزرعة نموذجية فيتفيريت Réalisation d’une ferme modèle au PK25 rue de l’espoir ( tivit ) |  |
| 1.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | اختيارالاستشاريينالفردين Sélection du consultant individuel ( SCI ) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تكوين المنتخبين Formation pour les élus |  |
| 1.400.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء مبيدات Achat des pesticides |  |
| أشغال 1.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتوصيلات Travaux de branchement |  |
| 1.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تجهيز حواجز من أجل حماية المنشآت العمومية Installations des barrières de défense dans les établissements publics |  |
| 1.200.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتوصيل الكهرباء على مستوى ملتقيات الطرق Travaux des branchements électriques dans des carrefours |  |
| 3.500.000 | مارس 2023 Mars | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | توريدات من أجل الاستجابة لحالات مستعجلة Fourniture pour répondre à des situations urgentes |  |
| 1.800.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات مختلفة من أجل الاستجابة لحالات مستعجلة Des prestations pour répondre à des situations urgentes |  |
| 1.400.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بالإنارة العمومية Eclairage public |  |
| 1.200.000 | مارس 2023 Mars 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات وأشغال متعلقة بتصور وتجهيز معالم ونصب Travaux relatifs à la conception et la Mise en place des monuments |  |
| 600.000 | فبراير 2023 Février 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | طريقة التكلفة الأقل SMC | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات وأشغال متعلقة بتدشين معالم وطرق عمومية Prestation et travaux relatifs à l’Inaugurations des Edifices Publics et des axes routiers |  |
| 1.200.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | أشغال متعلقة بتأهيل قاعات الاجتماعات بالتقنيات الحديثة Travaux relatifsà la réhabilitation des salles des réunions en les dotant des nouvelles technologies |  |
| 1.000.000 | دجمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات متعلقة بحملات تحسيسية Prestation relatives à une campagne de sensibilisation |  |
| 600.0001. | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات وأشغال متعلقة بتدشين معالم وطرق عمومية Prestation et travaux relatifs à l’Inaugurations des Edifices Publics et des axes routiers |  |
| 1.400.000 | ديسمبر2023 Décembre 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات متعلقة بالنظافة وصيانة المباني Prestation/Nettoyage et entretiens des locaux |  |
| 1.400.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء أجهزة من أجل رشِّ المبيدات Achat des appareils thermo- nébilisateur |  |
| 1.400.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات اخرى Autres Prestation de Service |  |
| 1.000.000 | ديسمبر2023 Décembre 2023 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات متعلقة بصيانة وحراسة منشآت جهة نواكشوط Prestation de service relative à l’Entretien et gardiennage des sites de la RN |  |
| 8.000 000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات متعلقة بشفط المياه Prestation relative à l’Aspiration des eaux de pluies |  |
| 1.400.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | خدمات متعلقة بأنشطة ثقافية Prestation relative aux Festivités culturelle |  |
| 1.300.000 | يناير 2023 Janvier 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | صيانة على مستوى مركز طمر القمامة Maintenance du Pont Bascule Au niveau du Centre d’enfouissement Technique PK 25 |  |
| 1.000.000 | يناير 2023 Janvier 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تصور مناهج لأنابيب Conception des modèles tuyaux inox galvanisés |  |
| 1.600.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء الزيوت Achat des lubrifiants |  |
| 1.000.000 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء قطع غيار من أجل رش المدبيدات Achats des Pièces détachées pour les appareils termo- nébilisateur |  |
| 1.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | أداء خدمة متعلقة بأنشطة احتفالية Prestation de service événementielle |  |
| 1.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | شراء كؤوس وزخرفة Achat des Trophées et décoration |  |
| 1.300.000 | يناير 2023 Janvier 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة ملتقيات طرق وساحات عمومية Aménagements des places publics et carrefours/ |  |
| 2.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | الاختيار على أساس كفاءة الاستشارية Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants( SFQC) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسات لإعداد تهيئة الساحات وملتقيات الطرق Etudes pour la réalisation des dossiers d’aménagement des places et ronds-points |  |
| 2.350.000 | فبراير 2023 Février 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة الساحات العمومية Aménagement des places publiques |  |
| 700.000 | فبراير 2023 Février 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | اختيار الاستشاريين الفردين Sélection du consultant individuel ( SCI) | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | دراسات متعلقة بتهيئة المجال Etudes relatifs à l’aménagement des territoires |  |
| 700.000 | فبراير 2023 Février 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة ساحات عمومية ومنشاءات Aménagements des place publics et édifices |  |
| 800.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | خدمات متعلة بأنشطة ثقافية واجتماعية وتواصلية Prestations relatives aux activités socioculturelles et communicatives |  |
| 1.400.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | طريقة التكلفة الأقل SMC | خدمات ذهنية Prestations Intellectuelles | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | دراسات متعلقة بالخطة الاقتصادية لجهة نواكشوط Etude relative à l’élaboration d’un business plan de la RN |  |
| 1.800.000 | فبراير 2023 Février 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة ملتقيات الطرف Aménagements des carrefours |  |
| 1.200.000 | ابريل 2022 avril 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | نوفمبر2022 Novembre 2022 | تاهلالمرشحينQualifications des candidats | ميزانيةجهةنواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | ميزانيةجهةنواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | Suivi des travaux de mise en norme du CET à Tiviri |  |
| 2.500.000 | ديسمبر2022 Décembre | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres s | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تصميم وتركيب الإشارات الاتجاهية Conception et installation des panneaux indicatifs directionnels |  |
| 1.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | Autres prestations خدمات أخرى |  |
| 1.300.000 | فبراير 2023 Février 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | الأعمال المتعلقة بإغلاق المركز التقني للمكب Travaux relatifs à la clôture du Centre d’enfouissement technique |  |
| 650.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | خدمات متعلقة بالترويح لمعارض Prestations relatives à la promotion des expositions ayant trait aux activités culturelles |  |
| 700.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations |  |
| 1.400.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | خدمات مطعمية Restauration |  |
| 1.400.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | تأمين سيارات Assurance pour les véhicules |  |
| 1.200.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة ملتقيات الطرف Aménagement des carrefours |  |
| 1.200.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | توريدات تنخرط في إطار أشغال إدارة الدراسات Fourniture dans le cadre des besoins de la direction des études |  |
| 1.200.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | توريدات تنخرط في إطار أشغال إدارة الشؤون الإدارية والمالية Fourniture dans le cadre des besoins de la DAAF |  |
| 6.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استدراج مناقصة مفتوح Appel d’offres | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تهيئة منشئات تعليمية على مستوى مدينة نواكشوط Réhabilitation des bâtiments scolaires |  |
| 1.500.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | توريدات مختلفة Diverses fournitures |  |
| 5.000.000 | فبراير 2023 فبراير 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | عمليات الصرف الصحي على مستوى مدينة انواكشوط Assainissement de la ville de Nouakchott |  |
| 4.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | شراء الأدوية Achat de Médicaments |  |
| 3.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ا استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | شراء المعدات الطبية Achat Matériel Médical |  |
| 3.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | وضع أرصفة بمحاذات المساجد المباني العمومية Pavage zone des mosquées et édifices publics |  |
| 2.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | تشجير الآماكن العمومية Reboisement d’artères et place publics |  |
| 2.500.000 | يناير 2023 JANVIER 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la Région de Nouakchott | تصميم وتركيب الإشارات الاتجاهية Conception et installation des panneaux indicatifs directionnels |  |
| 1.500.000 | 2023فبراير février 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | تهيئة ملتقيات الطرف Aménagement des carrefours |  |
| 1.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | تكاليف التوعية Frais de sensibilisation |  |
| 700.000 | يناير 2023 JANVIER 2023 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | أشغال متعلقة بعدة إصلاحات وتهيئة Travaux relatifs aux diverses réparations et réhabilitations |  |
| 1.800.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | حفلات استقبال Cérémonies -Réception |  |
| 800.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | شراء معدات و مواد غذائية لمركز الطمر الفني Achat du matériel et Produits alimentaires pour le CET |  |
| 2.500.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | استشارة مبسطة Consultation Simplifiée | توريدات Fournitures | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | شراء سجاد محلي Achat de Tapis Tissé et noué local |  |
| 7.503692 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | التفاهم المباشر Entente directe | أشغال Travaux | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | Travaux de réalisation d’un monument et une place publique au niveau du palais des congrès Mourabitoune |  |
| 6.000.000 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | ديسمبر2022 Décembre 2022 | التفاهم المباشر Entente directe | خدمات Services | ميزانية جهة نواكشوط Budget de la RN | Activités artistiques et culturelles relatives au lancement de l’événement « Nouakchott Capitale Islamique 2023 |  |

Nouakchott, le ……………………                                                                                                         …………………..بتاريخنواكشوط

رئيسة جهة نواكشوط	La Présidente de la   Région de Nouakchott