|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | **Date prévue de d’achèvement des prestations** |  |
| 01 | Études et suivi technique des travaux de construction d’une piscine olympique | BCI | PI | SFQC | Avril 2022 | Juillet 2022 | Aout 2022 | Septembre 2023 |  |
| 02 | Travaux Construction piscine olympique  | BCI | Travaux | AOI | Sept 2022 | Novembre 2022 | Décembre 2022 | Aout 2023 |  |
| 03 | Travaux de réalisation de pelouse au terrain annexe | BCI | Travaux | AON | Avril 2022 | Juillet 2022 | Octobre 2022 | Décembre 2022 |  |

**République Islamique de Mauritanie**

***Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement***

***Office du Complexe Olympique***

***Plan de passation des marchés (PPM) pour l’année 2022***

**Le Directeur Général**

**Mohamed Brahim OUDEIKA**