REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT RURAL (DAR)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DE L’ANNEE 2023

| Réf. | Réalisations envisagées | Service de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la sélection | Date prévue d'attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d'achèvement des prestations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 'Travaux de 10 barrages de plus de 50 ha chacun. | Budget Etat | Travaux | DAON | Mars 2023 | Juin 2023 | Octobre 2023 | Mars 2024 |
| 4 | Fournitures de clôture en grillage | Budget Etat | Travaux | DAON | Mars 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Juillet 2023 |
| 5 | Fournitures de clôture en barbelé | Budget Etat | Travaux | DAON | Mars 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Juillet 2023 |
| 4 | Réalisation de 4 forages d'irrigation. | Budget Etat | Travaux | Entente Directe SNFP | Février 2023 | Mars 2023 | Avril 2023 | Septembre 2023 |
| 5 | Acquisition de brigades terrassement | Budget Etat | F | DAON | Mars 2023 | Avril 2023 | Mai 2023 | Octobre 2023 |
| 6 | Etude de 40 barrages et 120 digues/diguettes. | Budget Etat | PI | DP | Mars 2023 | Juin 2023 | Juillet 2023 | Décembre 2023 |
| 8 | Contrôle des travaux de 10 barrages. | Budget Etat | PI | DP | Mars 2023 | Juillet 2023 | Octobre 2023 | Avril 2024 |
| 9 | Contrôle électrification des zones agricoles | Budget Etat | PI | DP | Mars 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | Avril 2024 |