**République Islamique de Mauritanie**

**Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement**

**Projet de Renforcement du Système de l’Alimentation en Eau**

**Potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe de Boulenouar (PRN**)

**PLAN ANNUEL D’ACHATS (PAA) 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objet de la dépense** | **Imputation budgétaire** | **Financement** | **Type contrat** | **Mode de sélection** | **Date prévisionnelle de lancement** | **Date prévisionnelle d’attribution** |
| Etude environnementale et protection des ouvrages du projet | Investissement | FADES/Etat | Prestation intellectuelle | SMC | Avril 2023 | Juin 2023 |
| Audit/suivi évaluation | Investissement | Etat | Prestation intellectuelle | SMC | Avril 2023 | Mai 2023 |
| Acquisition des matériel informatiques  | Investissement | FADES/Etat | Fourniture | CF | Avril 2023 | Avril 2023 |
| Acquisition d’un groupe électrogène  | Investissement | Etat | Prestation intellectuelle | CF | Avril 2023 | Mai 2023 |
| Consultation géophysique et Hydrogéologique  | Investissement | Etat | Prestation intellectuelle | SCI | Avril 2023 | Avril 2023 |
| Mobiliers de bureau | Investissement | Etat | Fourniture | CF | Avril 2023 | Avril 2023 |
| Fourniture et consommable de bureau et autres | Investissement | Etat | Fourniture | CF | Avril 2023 | Avril 2023 |
| Licences Anti-virus et pack office  | Investissement | Etat | Fourniture | CF | Avril 2023 | Avril 2023 |
| Renforcement de capacité du personnel technique  | Investissement | FADES/Etat | Prestation intellectuelle | CF | Avril 2023 | Avril 2023 |
| Formation sur la comptabilité et gestion  | Investissement | FADES/Etat | Prestation intellectuelle | CF | Avril 2023 | Mai 2023 |
| Entretien et réparation véhicule  | Investissement | Etat | Fourniture | CF | Avril 2023 | Mai 2023 |
| Etudes et consultations  | Investissement | Etat | Prestation intellectuelle | SCI | Avril 2023 | Mai 2023 |
| Aménagement des bureaux  | Investissement | Etat | Travaux | CF | Avril 2023 | Juin 2023 |

**Précisions à apporter :**

1. Que le plan prévisionnel est indicatif,
2. Que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l’Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
3. Adresse du : lot 606, ilot L résidentielle TVZ, Nouakchott, Tél +222 45 25 74 00 - Fax +222 45 25 74 00,

**Le coordinateur National**

**Wedadi BOILIL**