### PORT DE TANIT

### Plan Annuel des Achats 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objet de la dépense**  | **Imputation budgétaire** | **Type de contrat** | **Mode de sélection** | **Date prévisionnelle****de lancement** | **Date prévisionnelle d’attribution** |
| Investissement | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
| **Acquisition de matériels Informatiques et de communication** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | Mai 2024 | Mai 2024 |
| **Acquisition de Mobiliers de Bureau**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | Mai 2024 | Mai 2024 |
| **Acquisition de Mobiliers de logement** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de fournitures  | Consultation des candidats | Février 2024 | Juin 2024 |
| **Elaboration des manuels de procédures**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation intellectuelle | SFQC | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| **Applications informatiques et logiciels** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation intellectuelle | SFQC | Juin 2024 | Juillet 2024 |
|  | **Divers Achats Mat. et Fournitures** | Budget du Port 2024 | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Achats Produits d'entretien**  | Budget du Port 2024 | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Achats de fourniture de bureau** | Budget du Port 2024 | Contrat de fourniture  | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Achats Matériels Hygiène** | Budget du Port 2024 | Contrat de fournitures | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Entretiens et Réparations Locaux du Port** | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Entretiens et Réparations du réseau électrique du Port**  | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Entretiens et réparations Matériel de transport** | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Entretien et réparation Matériel Informatique et de bureautique** | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Réparation du système de Plomberie du port** | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Entretien et maintenance du Pont Bascule** | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Juillet 2024 | Août 2024 |
|  | **Ouverture des voiries et désensablement**  | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Services de réceptions** | Budget du Port 2024 | Contrat de fourniture | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
| **Construction des abris pour les groupes électrogènes** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Août 2024 | Septembre 2024 |
|  | **Entretiens et Réparations des pontons flottants**  | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Septembre 2024 | Octobre 2024 |
| **Construction réserves d'eau d'appui au niveau de certains endroits du Port,**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Mars 2024 | Mars 2024 |
|  | **Maintenance et réparation des chariots élévateurs** | Budget du Port 2024 | Contrat deTravaux | Consultation des candidats | Mars 2024 | Mars 2024 |
| **Construction et réparations des abris véhicules**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Mai 2024 |
| **Expertises et inspections des épaves** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation intellectuelle | SFQC | Janvier 2024 | Janvier 2024 |
| **Travaux de déplacement des épaves** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| **Travaux de mise en place des liaisons réseau au Port Tanit** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juillet 2024 |
| **Digitalisation et dématérialisation des opérations portuaires** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation intellectuelle | SFQC | Juin 2024 | Juillet 2024 |
|  | **Recrutement d’un prestataire pour la restauration du personnel du Port** | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation intellectuelle | SFQC | Mars 2024 | Mars 2024 |
|  | **Fourniture de supports de communication** | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation de services | Consultation des candidats | Avril 2024 | Mai 2024 |
| **Etude pour la faisabilité du dallage du terre-plein du Port de Tanit** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation intellectuelle | SFQC | Mars 2024 | Mars 2024 |
|  | **Travaux de réhabilitation des quais** | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Septembre 2024 | Octobre 2024 |
| **Confection, construction et pose des barrières d’accès au Port de Tanit** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Mai 2024 |
| **Fourniture et installation de matériels de sécurité et de vidéosurveillances** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation de services | Consultation des candidats | Avril 2024 | Mai 2024 |
|  | **Recrutement d’un prestataire médical pour assurer le fonctionnement du poste de santé**  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation intellectuelle | SFQC | Mars 2024 | Mars 2024 |
| **Réparation du réseau d’eau de mer de la sécurité incendie** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Juillet 2024 | Août 2024 |
|  | **Entretien du réseau d’éclairage public et des postes électriques du Port**  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| **Création d’une zone de mouillage**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| **Balisage du chenal d’accès du Port** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Juin 2024 | Juillet 2024 |
| **Construction d’une tour de surveillance de la capitainerie** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
| **Réaménagement de la zone du pont bascule** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Octobre 2024 | Novembre 2024 |
| **Maintenance de la protection cathodique des pieux des pontons du Port** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Juillet 2024 | Août 2024 |
| **Mise aux normes du réseau électrique existant du Port**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Novembre 2024 | Décembre 2024 |
| **Mise en place d’un système de radio**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Février 2024 | Mars 2024 |
| **Réalisation d’une dalle pour le drainage des eaux sanglées dans la zone des pontons flottants** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Février 2024 | Mars 2024 |
|  | **Maintenance des groupes électrogènes**  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Mai 2024 | Juin 2024 |
| **Réalisation d’un réseau d’assainissement des latrines sur les quais** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Juin 2024 | Juillet 2024 |
|  | **Assistance juridique au Port dans le processus de cession et d’exploitation des cuves de stockage de Gasoil**  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation intellectuelle | SFQC | Mai 2024 | Juin 2024 |
|  | **Levée bathymétrique du bassin, du chenal du Port et évaluation du besoin de dragage**  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation de services | Consultation des candidats | Août 2024 | Septembre 2024 |
| **Equipement d’un poste de santé du Port**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Avril 2024 | Mai 2024 |
| **Réhabilitation de l’ancien bâtiment de la Gendarmerie**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Février 2024 | Mars 2024 |
| **Travaux de réaménagement des bureaux** |  | Budget du Port 2024 | Contrat de Travaux | Consultation des candidats | Avril 2024 | Mai 2024 |
| **Mise en place d’une unité d’audit interne et conception d’un guide de procédures**  |  | Budget du Port 2024 | Contrat de prestation intellectuelle | SFQC | Mai 2024 | Juin 2024 |

 Le Directeur Général

***Remarques :***

* Le plan prévisionnel est indicatif,
* Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès du Port de Tanit en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

**Ahmed Khattry**